ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2010№ 971-ПГ

г. Котельники

(в редакции Постановления главы городского округа Котельники Московской области от 15.04.2013 года № 300-ПГ)

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Котельники Московской

области на период 2011-2015 годов

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области на период 2011-2015 годов (прилагается).

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники (Коломиец Т.И.) организовать проведение работ по выполнению программы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.Н.Кузнецова.

Глава городского округа		А.Ю. Седзеневский

Приложение

к постановлению главы городского округа Котельники

от 10.09.2010 № 971-ПГ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДОВ

- Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа Котельники Московской области

на период 2011-2015 годов

| Наименование Программы | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области на период 2011-2015 годов (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Разработчик Программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Цель Программы | Осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - бюджета Московской области; - бюджета городского округа Котельники Московской области; - собственных средств организаций коммунального комплекса; - инвестиционной надбавки к тарифу за коммунальные услуги; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - иных привлекаемых средств. Общий объем средств, направляемых на финансирование Программы в 2011-2015 годах: Всего – 962238,36 тыс. руб. в том числе по годам: 2011 год – 7617,76 тыс. руб. 2012 год – 155383,01 тыс. руб. 2013 год – 220702,20 тыс. руб. 2014 год – 435534,70 тыс. руб. 2015 год – 143000,69 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета городского округа Котельники Всего – 196073,05 тыс. руб. в том числе по годам: 2011 год – 3067,76 тыс. руб. 2012 год – 6788,39 тыс. руб. 2013 год – 47700,00 тыс. руб. 2014 год – 81107,20 тыс. руб. 2015 год – 57409,70 тыс. руб. Другие планируемые привлекаемые средства (федеральный бюджет, бюджет Московской области, собственные средства организаций коммунального комплекса, иные привлекаемые средства): Всего – 766165,31 тыс. руб. в том числе по годам: 2011 – 4550,00 тыс. руб. 2012 – 148594,62 тыс. руб. 2013 – 173002,20 тыс. руб. 2014 – 354427,50 тыс. руб. 2015 – 85590,99 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения; - улучшение водоснабжения населения; - замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с новой энергоэффективной теплоизоляцией позволит снизить потери в тепловых сетях; - реконструкция ЦТП повысит качество горячего водоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию, в том числе на электропотребление; - улучшение экологического состояния на территории городского округа Котельники Московской области; - увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство; - создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений, организаций |
| Исполнители Программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории городского округа Котельники Московской области |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |

1. Общая характеристика.

Город Котельники расположен на юго-востоке Московской области. На севере и северо-западе город граничит с городом  Москвой, на востоке с городом  Люберцы, на юге с городом  Дзержинский. Границами с городами  Москва и Люберцы являются Московская кольцевая автомобильная дорога и Ново-Рязанское шоссе.

Территорию города Котельники пересекают: автомобильная дорога областного значения, соединяющая город Дзержинский с городом Люберцы (Дзержинское шоссе) и Казанская железная дорога (ж/д ветка от ст. Панки) соединяющая города  Москву,  Дзержинский и Котельники со станцией Панки (г. Люберцы). На территории города расположена железнодорожная станция Яничкино.

В настоящее время территория города включает 5 микрорайонов: Белая Дача, Силикат, Ковровый, Опытное поле,  Южный, улицы Новая, Кузьминская, Парковая, Малая и Большая Колхозная, Карьерная, Садовая, Полевой проезд.

Площадь территории города – 1430 га.

В границах городского круга на долю жилых земель  приходится  20%, производственные земли занимают 1,6 %, , надземные линейные объекты – 2,1 %, земли сельхоз использования -  3,1 % и самую большую территорию занимают лесные угодья – 31,6 %.

В городе организовано регулярное маршрутное, автобусное сообщение со всеми близлежащими городами: Москва, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино и Железнодорожный.

Официальная численность постоянного населения городского округа  по состоянию на 01.01.2009 года - 20,4 тыс. чел.

- 2. Характеристика коммунальной инфраструктуры

городского округа Котельники

2.1. Водоснабжение.

2.1.1. В городском округе Котельники существующая потребность населения в питьевой воде составляет ориентировочно 10000 м3\сут и подается потребителям по микрорайонам в следующем порядке:

-мкр-н «Силикат», и мкр-н «Ковровый» за счет подземных источников Подольско-Мячниковского и Алексинско-Протвинского горизонтов;

-мкр- «Белая Дача», «Опытное Поле», ул. Новая, ул. Кузьминская, 1-й, 2-ой и 3-ий Покровский проезд от МГУП «Мосводоканал».

В состав муниципальных объектов системы водоснабжения города, которую обслуживает МУЖКП (Муниципальное Унитарное Жилищно-Коммунальное Предприятие «Котельники») входят:

- четыре ВЗУ, 31 артскважина, 2 станции обезжелезивания и 4 насосные станции 2-го подъема.

Общая протяженность  магистральных водопроводных сетей составляет 40,3 км, в т.ч.25,8 км муниципальных.

Эксплуатацией водно-коммунального хозяйства занимается МУЖКП «Котельники», ЗАО «Домостроитель», ЗАО «Солидстройгрупп», ЗАО «Агрофирма Белая Дача» и ОАО Люберецкий ГОК»

2.1.2.ГУП «Геоцентр-Москва» произведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод по водозаборам муниципального образования, учет всех артезианских скважин и оформлена лицензия на водоподъем

2.1.3. Муниципальные водопроводные сети в городе проложены из чугунных, стальных труб диаметром 400-100 мм. Городская система водоснабжения существует более 40 лет, с момента ее строительства принципиально не изменялась и не модернизировалась несмотря на повышение требований к гигиеническим нормативам, характеризующим химический состав питьевой воды.

2.1.3. Средний износ муниципальных водопроводных сетей составляет 58%. Вследствие чрезмерного износа трубопроводов суммарные утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде мест достигает до 30% поданной в сеть воды.

2.1.4. За счет средств местного бюджета 2009г. были выполнены работы по проектированию и строительству городского хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 600м,  250мм ПНД на сумму 8млн 372 тыс. рублей, что позволило подать чистую воду от МГУП «Мосводоканал» потребителям мкр-нов «Белая Дача», «Опытное Поле», ул. Новая, ул. Кузьминская, 2-ой и 3-тий Покровский проезд от МГУП «Мосводоканал».

2.1.5. За счет средств местного бюджета 2009-2010г. были выполнены работы по проектированию и строительству модульной станции обезжелезивания производительностью 2500 м3\сут , которая позволила  подать чистую воду жителям мкр-на «Силикат».

2.1.6. За счет средств местного бюджета 2010г. были выполнены работы по проектированию и строительству врезки существующего городского хозяйственно-питьевого водопровода с устройством камеры на вновь построенном магистральном водопроводе ЗАО «Домостроитель», что обеспечило подачу московской воды потребителям по ул. Новая.

2.1.7. За счет средств инвесторов 2002-2009г.г.

Инвестором Застройщиком ЗАО «Солидстройгрупп», выполнены работы по строительству новых объектов:

-резервуар чистой воды емк. 1000м3 ВЗУ» Белая Дача»

-станции обезжелезивания производительностью 3000м3\сут на ВЗУ мкр-н

«Ковровый»

- два магистральных водовода  300мм протяженностью каждый 847 м от ул.

Новая до ВЗУ «Ковровый комбинат»

Инвестором Застройщиком ЗАО «Домостроитель», выполнены работы по

строительству двух  магистральных водопроводных сетей от мкр-на Жулебино г. Москва общей протяженностью около 2 км  300мм и 400мм из труб ПНД, что позволило получить согласование с ГУП Мосводоканал на  поставку московской воды  потребителям через вновь построенные сети. в кол-ве 10000 м3\сут

Инвестор Застройщиком ЗАО «Стройсоюз» принимал долевое участие в реконструкции ВЗУ мкр-на «Силикат», через ГУП «Жилоблкоммуналстрой».

В целях энергосбережения и энергоэффективности за счет средств МУЖКП «Котельники» на муниципальных ВЗУ были установлены:

- частотные устройства на 2-х насосах 75 кВт на ВЗУ мкр. «Белая Дача» (600 тыс. руб.);

- системы измерения уровня, сигнализации и индикации резервуара чистой воды ВЗУ «Силикат» и ВЗУ «Ковровый» на сумму 360 тыс. руб.

- устройства плавного пуска трех насосов ВЗУ мкр. «Силикат» (352 тыс. руб.) и 8-ми артезианских скважин ;

- установка системы управления скважинами ВЗУ мкр-на «Силикат» (232 тыс. руб.)

В перспективе рассматривается возможность закольцовки системы водоснабжения г.о. Котельники по микрорайонам с подачей в систему водоснабжения московской воды со строительством регулирующих емкостей, насосных станций со стороны Жулебино и Люблино.

2.2. Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов города объектов соцкультбыта и от производственных служб города

2.2.1. В городе Котельники  имеется централизованная система городской канализации. Водоотведение осуществляется системой напорных и самотечных трубопроводов , по которым стоки поступают в коллектор Люберецкого водоканала, а далее на Некрасовскую станцию аэрации.

2.2.2. В городе имеется 13 канализационно-насосных станций  (КНС), в т.ч. 4 муниципальные. Общая протяженность канализационных сетей 38,0 км в т.ч. 27,1км муниципальные

2.2.3. Система водоотведения эксплуатируется МУЖКП «Котельники», ЗАО «Домостроитель» ЗАО «Солидстройгрупп», ЗАО «Агрофирма Белая Дача» и ОАО Люберецкий ГОК»

2.2.4. Городская система водоотведения существует более 40 лет, с момента ее строительства принципиально не изменялась и не модернизировалась несмотря на повышение требований к гигиеническим нормативам.

2.2.5.Средний износ муниципальных канализационных сетей составляет 35%.

2.2.6.Инвестором застройщиком ЗАО «Домостроитель» построена и введена в эксплуатацию КНС производительностью 20тыс. м3\сут в 2007г. В настоящее время ее резерв по приему стоков составляет 90%.

2.3. Теплоснабжение.

2.3.1. В настоящее время в г.о. Котельники централизованное теплоснабжение  осуществляется от ОАО «Мосэнерго», котельная ГУ комбината «Первомайский». В 2009г. в муниципальную собственность была принята  котельная принадлежавшей  ОАО «Люберецкий ГОК», которая работает на твердом топливе.

2.3.2. Общее число центральных тепловых пунктов (ЦТП) 16 шт., в т.ч. 11 шт. муниципальные:

2.3.3.В состав муниципальных объектов системы теплоснабжения города, которую обслуживает МУЖКП «Котельники» входят 11 шт.:

ЦТП-2, ЦТП-3,  ЦТП-5 мкр-н «Белая Дача»

ЦТП-4 , ЦТП-4а  ул. Новая

ЦТП мкр-н «Ковровый»

ЦТП-1, ЦТП-2 мкр-н Силикат

ЦТП мкр-н «Южный»

ЦТП мкр-н «Опытное Поле»

ЦТП ул. Кузьминская

2.3.4.-Общая протяженность тепловых сетей на территории г.о. Котельники  составляет 65,7 км., из них муниципальному образованию принадлежат 40,7 км.  муниципальных сетей заменили 8,1 км, а в общем заменено 90% тепловых сетей.

- 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

3.1. На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Котельники является малоэффективной и затратной.

3.2. Основными причинами недостаточной эффективности коммунального комплекса являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

3.3. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности отрасли в капитальном ремонте и модернизации объектов.

Наряду с планово-предупредительным ремонтом сетей и оборудования систем тепло- и водоснабжения имеется тенденция к росту объемов аварийно-восстановительных работ, что приводит к снижению надежности работы коммунальных объектов.

3.4. Для повышения качества коммунальных услуг для населения городского округа Котельники и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация позволит:

а) обеспечить комфортные условия проживания населения городского округа Котельники путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

б) снизить общее потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь при производстве и транспортировке услуг до потребителя;

в) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

г) предельно ограничить рост стоимости коммунальных услуг для потребителя;

д) улучшить экологическое состояние в поселении.

3.5. Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных в соответствии с настоящей Программой, оценивается в объеме 401 миллион рублей.

3.6. Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

- 4. Основные цели и задачи Программы

4.1. Целью Программы является осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг.

4.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2) перспективное планирование развития коммунальных систем;

3) повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники;

4) модернизация коммунальной инфраструктуры;

5) замена изношенных фондов;

6) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники;

7) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

8) привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

9) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- 5. Перечень мероприятий Программы

5.1. Мероприятия Программы разработаны с учетом приоритетов и значимости объектов для стабильного жизнеобеспечения населения городского округа Котельники, а также с учетом обращений и жалоб жителей.

5.2. Контрольное уточнение показателей ожидаемых результатов будет корректироваться в течение действия Программы, в т.ч. после проведения соответствующей экспертизы и утверждения тарифов в установленном действующим законодательством порядке.

- 6. Сроки реализации Программы

6.1. Сроки реализации Программы - 2011-2015 годы.

- 7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2011-2015 годах составит 401 000 000,00 (четыреста один миллион) рублей.

7.2. Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2011-2015 годах приведены в приложении к настоящей Программе.

7.3. С целью реализации Программы планируется привлечь финансовые средства федерального и областного бюджетов, средства бюджета городского округа Котельники, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7.4. Финансирование мероприятий Программы производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, а также в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Котельники на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- 8. Механизм реализации Программы

8.1. Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники. В реализации Программы предусматривается участие:

1) администрации городского округа Котельники;

2) предприятий коммунального комплекса, расположенных на территории городского округа Котельники;

3) специализированных организаций независимо от форм собственности, привлекаемых для выполнения работ, связанных с реализацией мероприятий Программы.

8.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

8.3. Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

- 9. Ожидаемые социально-экономические результаты

9.1. Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации настоящей Программы являются:

1) повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг;

2) улучшение качества водоснабжения населения;

3) сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

4) замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с новой энергоэффективной теплоизоляцией позволит снизить потери в тепловых сетях;

5) реконструкция ЦТП повысит качество горячего водоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию, в том числе за счет снижения электропотребления;

6) улучшение экологического состояния на территории городского округа Котельники;

7) увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство;

8) создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений и организаций.

- 10. Исполнители Программы

10.1. Исполнителями Программы являются предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории городского округа Котельники.

- 11. Контроль за ходом реализации Программы

11.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией и Советом депутатов городского округа Котельники в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством.

- 12. Сокращения, используемые в Программе

ВЗУ - водозаборный узел;

КНС - канализационно-насосная станция;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТУ - технические условия;

ГВС - горячее водоснабжение;

ПНД – полиэтилен низкого давления;

- Приложение

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Котельники

Московской области на период

2011-2015 годов

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ НА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик (исполни-тель) меропри-ятия |  | Срок выпол-нения мероприятия |  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, в том числе |  | федеральный бюджет (плановый объем) |  | областной бюджет (плановый объем) | местный бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тампонаж 4-х артезианских скважин на ВЗУ мкр. Силикат, ул. Асфальтовая, 21 (геофизика, проект, тампонаж) | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 4500,00 |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 4500,00 |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Тампонаж 2-х артезианских скважин на ВЗУ мкр. Опытное поле» (геофизика, проект, тампонаж) | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1200,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 1200,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство павильона артезианской скважины и внутриплощадочных сетей на ВЗУ мкр. «Силикат» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1500,00 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектной докумен-тации по строительству городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения питьевой водой из системы ОАО «Мосводоканал», в т.ч: | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 20370,00 |  |  |  |  | 20370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - проектирование водовода (перемычки) от ВЗУ-1 до ул. Железнодорожная; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 3870,00 |  |  |  |  | 3870,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 3870,00 |  |  |  |  | 3870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | -изготовление геоподосновы, проек-тирование водопровода от ВК на ул. Железнодорожная до ВЗУ мкр. «Силикат» с реконструкцией ВЗУ; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | - экспертизы и согласования проектов | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 3000,00 |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | - проектирование водопровода от ВЗУ-1 до ВЗУ-2 мкр. «Белая Дача» с реконструкцией ВЗУ-2; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 4500,00 |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 4500,00 |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | -проектирование закольцовки от ВЗУ мкр. «Ковровый» до вновь построенных водопроводных сетей с реконструкцией ВЗУ | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 5000,00 |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 5000,00 |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство городских магис-тральных водопроводных сетей для обеспечения населения питьевой водой из системы МГУП «Мосводоканал», в т.ч. | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 474895,00 |  |  |  |  | 87448,00 | 387447,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - строительство комплекса сору-жений для транспортировки Московской водопроводной воды | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 170000,00 |  |  |  |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 170000,00 |  |  |  |  |  | 170000,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | - строительство перемычки от ВЗУ-1 до ул. Железнодорожная | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 74895,00 |  |  |  |  | 52448,00 | 22447,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 30000,00 |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 44895,00 |  |  |  |  | 22447,00 | 22447,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | - строительство перемычки ВЗУ-1 -ул. Железнодорожная – ВЗУ-4 (ОАО «Белая Дача»; | ОАО «Белая Дача» |  |  |  | 160000,00 |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 80000,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 80000,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | - строительство водопровода от ВК на ул. Железнодорожная до ВЗУ мкр. «Силикат», реконструкция ВЗУ; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 25000,00 |  |  |  |  | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 25000,00 |  |  |  |  | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | - строительство водопровода от ВЗУ-1 до ВЗУ-2 мкр. «Белая Дача», реконструкция ВЗУ-2; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 45000,00 |  |  |  |  | 22500,00 | 22500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 45000,00 |  |  |  |  | 22500,00 | 22500,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Сбор исходных данных, анализ работы городской системы водоснабжения, разработка предложений по объединению городской системы водоснабжения с системой Мосводопровода. | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство водовода и ВК для водоснабжения ул. М. Колхозная от сетей ОАО «Белая Дача» L=240 пм Dу=110 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1851,00 |  |  |  |  | 851,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 151,00 |  |  |  |  | 151,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 1700,00 |  |  |  |  | 700,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция ВЗУ № 4 ОАО «Белая Дача» производитель-ностью 3,5 тыс. м3/сутки | ОАО «Белая Дача» |  | всего |  | 148000,00 |  |  |  |  |  | 148000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 104000,00 |  |  |  |  |  | 104000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 14000,00 |  |  |  |  |  | 14000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 14000,00 |  |  |  |  |  | 14000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 14000,00 |  |  |  |  |  | 14000,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство водопровода от ВЗУ до ЦТП-1 в мкр. «Силикат» L=500 п. м 2Dу=200 | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 2200,00 |  |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 2200,00 |  |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция водопроводной сети в мкр. «Силикат» от ЦТП-1 до ж.д. 3 L=480 п.м 2Dу=150 | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Проектирование и реконструкция водопровода от ВК-1 (ЦТП-3) до ВК-11 (ж.д.42) в мкр. «Белая Дача» L=300пм с Dу расчетной величины | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт городских водопроводных сетей, в т.ч.: | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 8043,20 |  |  |  |  | 5043,20 | 3000,00 |  |  |  |  |  |
| 12.1. | - замена участка трубопровода ХВС L=310 п.м Dу 200 мм на магистральном водопроводе от ВЗУ-2 до ЦТП-4 | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 643,20 |  |  |  |  | 643,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 643,20 |  |  |  |  | 643,20 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - монтаж узлов учета ХВС в мкр. «Белая Дача» на ВЗУ-2, ЦТП-1, -2, -3, -4, -4А, -5, ВК-53 (Автогарант), камера на «РЕАЛ» (8 узлов учета) | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 3000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 12.3. | - замена водопровода ХВС от ВК 40а до ВК 16 в мкр. «Силикат» L=30 пм Dу 150мм; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | капитальный ремонт трубопровода ХВС в мкр. «Ковровый» от ПГ-18 до ПГ-19 с реконструкцией участка от ВК-21 до ж.д. № 28 (увеличение Ду до 125 мм по расчету ООО «ИНТЕРРАЗ») L=100 п.м Dу 125 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | капитальный ремонт участка водопровода с ПГ от распределительной камеры до камеры врезки на «Реал» L=310пм Dу 200 мм с монтажом запорной арматуры (мкр. «Ковровый») | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | капитальный ремонт водопровода от ВК-28 до ВК-29 в мкр. «Ковровый» L=130 пм Dу 150 мм; | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | кап. ремонт трубопровода ХВС на ул. Новая от «ВК сбора» у ж.д. 10 до ЦТП-4 L=150 п.м Dу 150 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. | кап. ремонт трубопровода ХВС с ПГ на ул. Новая L=130 пм Dу 200 мм от «ВК сбора» у ж.д. 10 до ЦТП-4 | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» |  |  | ВСЕГО |  | 667059,20 |  |  |  |  | 117411,70 | 549647,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 4143,20 |  |  |  |  | 2143,20 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 109521,00 |  |  |  |  | 4021,00 | 105500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 140400,00 |  |  |  |  | 35700,00 | 104700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 344795,00 |  |  |  |  | 44847,50 | 299947,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 68 200,00 |  |  |  |  | 30700,00 | 37500,00 |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС произво-дительностью 8 тыс. м3/сутки и напорного коллектора L=1000 п.м Dу=400 мм в мкр. «Силикат» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 103039,0 |  |  |  |  | 55519,40 | 47519,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 8000,00 |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 47519,50 |  |  |  |  | 23759,70 | 23759,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 47519,50 |  |  |  |  | 23759,70 | 23759,80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция КНС и участка напорного коллектора L=220 п.м Dу=400 мм мкр. «Силикат» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 14500,00 |  |  |  |  |  | 14500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 14500,00 |  |  |  |  |  | 14500,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектирование, строительство и реконструкция канализационных сетей и КНС ОАО «Белая Дача» | ОАО «Белая Дача» |  | всего |  | 59647,00 |  |  |  |  |  | 59647,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 2550,00 |  |  |  |  |  | 2550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 26827,00 |  |  |  |  |  | 26827,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 22551,00 |  |  |  |  |  | 22551,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 7719,00 |  |  |  |  |  | 7719,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт сетей хозфекальной канализации, в т.ч. | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 6224,56 |  |  |  |  | 3924,56 | 2300,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - капитальный ремонт участка магистрального коллектора L=71 п.м Dу 400 мм в мкр. «Ковровый» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 424,56 |  |  |  |  | 424,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 424,56 |  |  |  |  | 424,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1437,50 |  |  |  |  | 1437,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | - капитальный ремонт канализаци-онного коллектора от КК-95 до КК-151 L=200 п.м Dу 400 мм в мкр. «Ковровый» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | - капитальный ремонт участка канали-зационного коллектора L=700 п.м Dу 300 мм от КНС-1 мкр. «Белая Дача» до колодца-гасителя на Дзержинском шоссе | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 3800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 3800,00 |  |  |  |  | 1500,00 | 2300,00 |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ВОДООТВЕДЕНИЕ» |  |  | ВСЕГО |  | 183410,56 |  |  |  |  | 59443,96 | 123966,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 2974,56 |  |  |  |  | 424,56 | 2550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 26827,00 |  |  |  |  | 0,00 | 26827,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 45 051,00 |  |  |  |  | 8 000,00 | 37 051,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 57 238,50 |  |  |  |  | 25 759,70 | 31 478,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 51 319,50 |  |  |  |  | 25 259,70 | 26 059,80 |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка схемы теплоснабжения городского округа | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 3000,00 |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 3000,00 |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение передвижной дизельной блочно-модульной котельной с тепловой нагрузкой 14 Гкал/ч (1,62 МВт/ч) | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция теплового ввода от камеры ОАО «МТК» 1307 (аб. 213/01) до ЦТП-1 в мкр. «Силикат» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 60000,00 |  |  |  | 692,2 | 114,21 | 58893,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 806,41 |  |  |  | 692,20 | 114,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 19731,20 |  |  |  |  |  | 19731,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 19731,20 |  |  |  |  |  | 19731,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 19731,19 |  |  |  |  |  | 19731,19 |  |  |  |  |  |
| 4. | Перевод теплоснабжения потребителей ул. Новой от комбината «Первомайский» на централизованное от ОАО «МТК» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 4958,74 |  |  |  | 4256,43 | 702,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 4958,74 |  |  |  | 4256,43 | 702,31 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция котельной ГОК | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт и реконструкция сетей тепло-снабжения, в т.ч.: | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 17619,86 |  |  |  | 19318,99 | 5400,87 | 2400,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - капитальный ремонт трубопро-вода перегретой воды ТЭЦ-22 мкр. «Силикат» Dу 200 мм L= 62 п. м | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | - капитальный ремонт трубопро-вода ГВС от ж.д. 10 до МДОУ «Семицветик» L=2х110 п.м 2Dу 50мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | - капитальный ремонт трубопро-вода отопления от ж.д. № 14 до ж.д. № 19 в мкр. «Силикат» L=2х80 п.м 2Dу 100мм L=2х40 п.м 2Dу 800мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 750,00 |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 750,00 |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | - автоматизация и диспетчеризация работы ЦТП-3 в мкр. «Белая Дача» | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | - монтаж узлов учета ХВС,ГВС, отопления в ЦТП-5 мкр. «Белая Дача» (шт. - 3) | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | - проектирование и капитальный ремонт трубопровода перегретой воды на ул. Новая от т. 25 до т. 26 (тепловой ввод в ЦТП-4) L= 10 п.м Dу 400мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | - монтаж узла учета перегретой воды на магистрали от павильона К 1313 | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | - капитальный ремонт трубопро-вода отопления на ЦИРиО «Возможность» в мкр. «Ковровый» L=2х75 п.м 2Dу 80мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 6.9. | - капитальный ремонт трубо-провода ГВС на ЦИРиО «Возможность» в мкр. «Ковровый» L=2х75 п.м 2Dу 50мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | - капитальный ремонт тепловой сети (отопление) мкр. Белая Дача от ЦТП 5 до СК L=2х150 п.м Dу 259 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 2145,43 |  |  |  | 1841,57 | 303,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 2145,43 |  |  |  | 1841,57 | 303,86 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | - капитальный ремонт тепловой сети (отопление) лит. 16 М мкр. Ковровый от ЦТП "Ковровый" до ТК-М L=2х75 п.м Dу 319 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1235,84 |  |  |  | 1060,80 | 175,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1235,84 |  |  |  | 1060,80 | 175,04 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | - капитальный ремонт тепловой сети (ГВС) мкр. Белая дача от ЦТП №3 до ФОК L=2х600 п.м Dу 59 мм | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1899,31 |  |  |  | 1630,31 | 269,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1899,31 |  |  |  | 1630,31 | 269,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | - капитальный ремонт сооружения ЦТП к д. 15 г. Котельники ул. Новая | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 749,99 |  |  |  | 643,77 | 106,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 749,99 |  |  |  | 643,77 | 106,22 |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | - капитальный ремонт центрального теплового пункта ЦТП г.Котельники мкр. Белая Дача ул. Кузьминская | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1428,14 |  |  |  | 1225,87 | 202,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1428,14 |  |  |  | 1225,87 | 202,27 |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | - капитальный ремонт тепловой сети (ГВС) лит. 16М г. Котельники мкр. Ковровый на участке от камеры ЭТМ до Спорткомплекса «Дружба» Dу 159 мм L=2х123п.м,Dу100 мм L=2х121,5 м | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 2034,65 |  |  |  | 1533,41 | 501,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 2034,65 |  |  |  | 1533,41 | 501,24 |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | - капитальный ремонт тепловой сети лит. 16М г. Котельники мкр. Ковровый на участке от ТК-М до ТК-1 Dу 319 мм L=2х100 п.м | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1343,66 |  |  |  | 1153,35 | 190,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 1343,66 |  |  |  | 1153,35 | 190,31 |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | - капитальный ремонт нежилого фонда ЦТП мкр. Ковровый | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 718,22 |  |  |  | 616,50 | 101,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 718,22 |  |  |  | 616,50 | 101,72 |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | - капитальный ремонт ЦТП-1 мкр. Силикат | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 714,62 |  |  |  | 613,41 | 101,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2012 |  | 714,62 |  |  |  | 613,41 | 101,21 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт тепловых сетей по долгосрочной целевой программе Московской области «Жилище на 2013-2015 годы» | Правитель-ство Московской области |  | всего |  | 10000,00 |  |  |  | 9000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 10000,00 |  |  |  | 9000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» |  |  | ВСЕГО |  | 100 78,60 |  |  |  | 24267,62 | 12717,39 | 63 093,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 19035,01 |  |  |  | 15267,62 | 2767,39 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 33531,20 |  |  |  | 9000,00 | 4000,00 | 20531,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 25231,20 |  |  |  | 0,00 | 4000,00 | 21231,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 21781,19 |  |  |  | 0,00 | 1450,00 | 20331,19 |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Проведение испытаний сопротив-ления изоляции эл.сетей в зданиях ЦТП-2, 3, 4, 4А, 5, КНС-1, 2, ВЗУ-2 мкр. «Белая Дача» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение испытаний сопротив-ления изоляции эл.сетей в зданиях ЦТП, ВЗУ, компрессорной мкр. «Ковровый» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение испытаний сопротив-ления изоляции эл.сетей в зданиях ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, КНС, ВЗУ, 13 ТП мкр. «Силикат» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция КТП-5 с установкой трансформатора 400 кВа в мкр. «Силикат» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция ТП-2 мкр. «Силикат» с заменой силовых трансформаторов, реконструкцией РУ-6кВ с установкой вакуумных выключателей, реконструкцией РУ-0,4 кВ |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 6500,00 |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 6500,00 |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт резервной КЛ от КТП-5 до КНС мкр. «Силикат» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2015 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт эл. кабеля от ЦТП-2 до КНС-1 в мкр. «Белая Дача» L=200 п.м |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 303,00 |  |  |  |  | 303,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 303,00 |  |  |  |  | 303,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт ВРУ на ЦТП-2,3,4,5 мкр. «Белая Дача» |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 467,00 |  |  |  |  | 467,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2014 |  | 467,00 |  |  |  |  | 467,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт кабельных линий в мкр. «Ковровый» - от ТП-497 до ж.д. № 9 - от ж.д. № 6 до ж.д. № 1 ул. Новая - от ТП-28 до ж.д. № 60 |  | Администра-ция г.о. Котельники |  | всего |  | 220,00 |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2013 |  | 220,00 |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ-НИЕ» |  |  |  | ВСЕГО |  | 11690,00 |  |  |  | 6500,00 | 5190,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 1720,00 |  |  |  | 0,00 | 1720,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 8270,00 |  |  |  | 6500,00 | 1770,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 1700,00 |  |  |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | ВСЕГО |  | 962238,36 |  | 24267,62 |  | 196073,05 | 741897,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  | 2011 |  | 7617,76 |  |  |  | 3067,76 | 4550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  | 155383,01 |  | 15267,62 |  | 6788,39 | 133327,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 220702,20 |  | 9000,00 |  | 47700,00 | 164002,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 435534,70 |  |  |  | 81107,20 | 354427,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 143000,69 |  |  |  | 57409,70 | 85590,99 |  |  |  |  |  |