| Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Котельники Московской области на 2013-2015 годы» ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Котельники Московской области на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Заказчик (исполнитель) мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
|  |  |  |  | всего, в том числе | федеральный бюджет (плановый объем) | Областной бюджет (плановый объем) | Местный бюджет (плановый объем) | Внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предпроектное обследование. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 70,8 70,8 |  |  | 70.8 70,8 |  |  |
| 2. | Разработка Технического задания на создание ИСОГД и ЕАС. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 106,2 106,2 |  |  | 106,2 106,2 |  |  |
| 3. | Разработка проектов нормативно- правовых документов, обеспечивающих создание ИСОГД г.о. Котельники | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 70,8 70,8 |  |  | 70,8 70,8 |  |  |
| 4. | Разработка проектов нормативно-правовых документов, обеспечивающих создание единой адресной системы (ЕАС) г.о. Котельники | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 70,8 70,8 |  |  | 70,8 70,8 |  |  |
| 5. | Программное обеспечение ORACLE Database Standard Edition | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 14,1 14,1 |  |  | 14,1 14,1 |  |  |
| 6. | Подсистема «Архив документов ИСОГД»+ Сконфигурированное хранилище БД+ Север приложений | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 295,0 295,0 |  |  | 295,0 295,0 |  |  |
| 7. | Подсистема «Адресная система» | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 321,81 321,81 |  |  | 321,81 321,81 |  |  |
| 8. | Программное обеспечение AutoCAD Map 3D 2011, оммерческий, русский сетевой | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 185,85 185,85 |  |  | 185,85 185,85 |  |  |
| 9. | Программное обеспечение Autodesk Infrastructure Map Server 2012Commercial New NLM Standard Edition 8 Core | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 148,68 148,68 |  |  | 148,68 148,68 |  |  |
| 10. | Выполнение работ по установке программного обеспечения, настройке соединений, Разворачиванию базы данных | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 30,68 30,68 |  |  | 30,68 30,68 |  |  |
| 11 | Подготовка и загрузка базовых картографических данных и части градостроительной документации для ИСОГД в БД Oracle | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 76.7 76,7 |  |  | 76.7 76,7 |  |  |
| 12 | Подготовка и загрузка базовых топографических материалов и части адресной документации ЕАС в БД Oracle | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 94,4 94,4 |  |  | 94,4 94,4 |  |  |
| 13 | Проведение обучения операторов ИСОГД и Адресной системы на территории Заказчика, с использованием реальных данных Заказчика, AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastructure Map Server | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 89,68 89,68 |  |  | 89,68 89,68 |  |  |
| 14 | Опытная эксплуатация, ввод в эксплуатацию ИСОГД и ЕАС. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе первый год реализации 2013 г. | 74,6 74,6 |  |  | 74,6 74,6 |  |  |
| 15 | Приобретение программного обеспечения для подготовки ИРД: Градостроительный план земельного участка; Разрешение на строительство; Разрешение на ввод в эксплуатацию. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 306,8 306,8 |  |  | 306,8 306,8 |  |  |
| 16 | Установка, подключение, настройка. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 46,1 46,1 |  |  | 46,1 46,1 |  |  |
| 17 | Внедрение обучение, ввод в эксплуатацию. | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 80,24 80,24 |  |  | 80,24 80,24 |  |  |
| 18 | Приобретение программного обеспечения для организации внутреннего документа | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 472,0 472,0 |  |  | 472,0 472,0 |  |  |
| 19 | Установка, подключение, настройка | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 70,8 70,8 |  |  | 70,8 70,8 |  |  |
| 20. | Внедрение обучение, ввод в эксплуатацию | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 59,0 59,0 |  |  | 59,0 59,0 |  |  |
| 21 | Обработка ортофотопланов, сканирование, обработка, калибровка, геопривязка топографи ческих планшетов М 1:2000, М 1:500 | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе второй год реализации 2014 г. | 2000,0 2000,0 |  |  | 2000,0 2000,0 |  |  |
| 22 | Приобретение и поставка программного обеспечения для создания интернет-портала | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе третий год реализации 2015 г. | 354,0 354,0 |  |  | 354,0 354,0 |  |  |
| 23 | Установка, подключение, настройка проектов карт для публикации, прав доступа, работы по синхронизации работы с сайтом администрации | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе третий год реализации 2015 г. | 212,4 212,4 |  |  | 212,4 212,4 |  |  |
| 24 | Внедрение, обучение администратора и операторов, ввод в эксплуатацию | Администрация Городского округа Котельники Московской области | Всего В том числе третий год реализации 2015 г. | 141,9 141,9 |  |  | 141,9 141,9 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. по годам |  |  | 5393,24 |  |  | 5393,24 |  |  |
|  | Итого первый год реализации 2013 г. |  |  | 1650,0 |  |  | 1650.0 |  |  |
|  | Итого второй год реализации 2014 г. |  |  | 3034,94 |  |  | 3034,94 |  |  |
|  | Итого третий год реализации 2015г. |  |  | 708,3 |  |  | 708,3 |  |  |

Начальник управления

строительного комплекса                                                                                                      Ю.С. Долян