Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

"Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Котельники Московской области на 2013-2015 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

" Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

городского округа Котельники Московской области на 2013-2015 годы "

Наименование программы, дата,

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Справочно: базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы | Значения целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По итогам первого года реализации программы (план) 2013 г. | По итогам второго года реализации программы, план год/ нараст. итог 2014 г. | По итогам третьего года реализации программы, план год/ нараст. итог 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Регламентируемый доступ всех заинтересованных лиц к комплексной информации о территории городского округа Котельники Московской области | База данных на бумажных носителях | 0% (обследование и проект создания системы) | Регламентируемый доступ заинтересованных лиц к комплексной информации. Частичное освоение 50% | Регламентируемый доступ заинтересованных лиц к комплексной информации. Полное освоение 100% |
| 2. | Дежурство электронной картографической основы городского округа Котельники Московской области, электронного дежурного плана. | База данных на бумажных носителях. Электронная катографическая система отсутствует | 25% | 50% | 100% |
| 3. | Наличие цифровой топографической модели городского округа Котельники Московской области (электронной карты города) (ЭК) | База данных на бумажных носителях | Создание цифровой топографической модели (электронной карты г. Котельники) 25% (1-й этап) | Завершение 1-го этапа. Создание цифровой топографической модели (электронной карты г. Котельники) 50% (2-й этап) | Завершение цифровой топографической модели (электронной карты г. Котельники) 100% (3-й этап) |
| 4. | Автоматизация деловых процессов в градостроительной и земле строительной деятельности. Создание интернет портала по предоставлению муниципальных услуг | База данных на бумажных носителях 30 дней | 30 дней | 30 дней | Организация межве домственного взаимодействия и предоставление муниципальной услуги гражданам на основе (ИСОГД) 5 дней |

Координатор:

_______________________________ В.Н. Кузнецов

Л.О. Бабичева

(495) 503-74-00