Приложение

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области– А.А. Воронцов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 148487,24 | 18916,74 | 77875,66 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 55443,87 | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 899264,58 | 153671,93 | 225988,49 | 167700,00 | 184204,16 | 167700,00 |
| Внебюджетные источники | 2994,60 | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 106190,29 | 172588,67 | 362302,62 | 167700,00 | 235899,00 | 167700,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Всего, в том числе | 51285,2 | 232604,01 | 49800,00 | 117999,00 | 49800,00 | 501488,21 |
| Средства бюджета Московской области | 18566,28 | 75821,94 | 0 | 51694,84 | 0 | 146083,06 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 | 55443,87 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 32718,92 | 101338,20 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 | 299961,28 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | Всего, в том числе | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 | 598 551,63 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 | 598 551,63 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | Всего, в том числе | 446,45 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 | 6150,45 |
| Средства бюджета Московской области | 350,46 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 | 2404,18 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 95,99 | 655,68 | 0 | 0 | 0 | 751,67 |
| Внебюджетные источники | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 | 2994,60 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

# Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года (утверждена Постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

# Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского округа Котельники Московской области, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

В 2019 году жилищно-коммунальное хозяйство города было представлено жилищным фондом общей площадью 2036,95 тыс. м2.

На территории городского округа расположено 191 жилых многоквартирных дома, общей жилой площадью 1313,78 тыс. м2, управление которыми осуществляется 11 организациями.

По сведения жилищных организаций в обслуживаемом жилищном фонде постоянно проживает более 48 тыс. человек.

Модернизация скверов, увеличение элементов детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

В соответствие с программой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Благоустройство на территории городского округа Котельники является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

 Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего в городском округе Котельники, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Согласно п.4 ст.17.3 Федерального закона от 11 августа 1995г.№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», необходимо обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского округа Котельники условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, а именно:

1. Формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2. Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
3. Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Уличное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Модернизация линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 утверждена государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», которой предусмотрена возможность предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов. Одними из условий является софинансирование работ муниципальным образованием и планирование нормативного количества подъездов многоквартирных домов. Данное направление будет продолжено к реализации в 2021году.

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» является создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа Котельники.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Реализация Программы позволит:

- провести капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" в порядка 50 домах;

- провести ремонт в порядка 300 подъездов многоквартирных домов в рамках Губернаторской программы;

- ежегодно обустраивать 5 дворовых территорий;

- поддерживать в надлежащем состоянии контейнерные площадки по сбору мусора;

- проводить работы по благоустройству уличного освещения, в том числе в рамках приоритетного проекта «Светлый город».

Полный перечень развития ситуации представлен в п.5 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.**

В состав муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее - подпрограмма). Подпрограмма предусматривает обустройство дворовых и общественных территорий и детских игровых площадок.

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий» (далее - подпрограмма). Подпрограмма предусматривает улучшение комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает ремонт подъездов на территории городского округа согласно Губернаторской программе.

3. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

4. Приложение 4 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству»

5. Приложение 5 «Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий, подлежащих благоустройству».

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснование их осуществления.**

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают - укрупнённое мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы, создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны,набережные, скверы,зоны отдыха,площади, стелы, парки | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель  | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель  | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| 1.4 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | Основное мероприятие F2 |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | ед | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2 |
| 1.7 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.8 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 |  Основное мероприятие F2 |
| 1.9 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.10 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.11 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.12 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2Основное мероприятие 01 |
| 1.13 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.14 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 2481,70 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2  |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |
| 2.1 | Количество организованных мероприятий по проведению общественных работ, субботников | Муниципальный показатель | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 1 |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 59 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основное мероприятие 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | Основное мероприятие 2 |

**6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны,набережные,скверы,зоны отдыха,площадистеллы, парки | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |  | годовая |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.4 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями |  | годовая |
| 1.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, | единица | Плановые значения показателя определяются в абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. |  | годовая |
| 1.6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где:Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | квартальная |
| 1.7 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед.  | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | годовая |
| 1.8 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.9 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.10 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100, где:Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;Нп - нормативная потребность;Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | годовая |
| 1.11 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где:Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | годовая |
| 1.12 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Ед. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году |  | годовая |
| 1.13 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Ед. | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа |  | годовая  |
| 1.14 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. |  | годовая |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» |
| 2.1 | Количество организованных мероприятий по проведению общественных работ, субботников | Ед. | Количество организованных мероприятий по проведению общественных работ, субботников в отчетном году |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая  |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая  |

**7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы.**

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет координатор муниципальной программы. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик Программы – Администрация городского округа Котельники Московской области. Муниципальный заказчик подпрограммы – Администрация городского округа Котельники Московской области.

**8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 года № 633-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрациигородского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной подпрограммы 1

«Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов |
| Муниципальной заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 146083,06 | 18566,28 | 75821,94 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 55443,87 | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 299961,28 | 32718,92 | 101338,20 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 501488,21 | 51285,2 | 232604,01 | 49800,00 | 117999,00 | 49800 |

**1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы**

 Муниципальная подпрограмма городского округа Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) «Комфортная городская среда» (далее муниципальная подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.06.2015 г №108-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Котельники Московской области», Уставом городского округа Котельники и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 года № 633-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Модернизация скверов, развитие детской игровой и спортивной инфраструктуры и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округа Котельники федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Котельники мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Также адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

 благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрациигородского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответ-ственный за выполнение мероприятия программы | Резуль-таты выполне-ния мероприя-тий подпро-граммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020 – 2024 | Итого | 233627,39 | 27633,87 | 56593,52 | 49800 | 49800 | 49800 | Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| 1. | Средства бюджета Московской области | 4432,1 | 0 | 4432,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 229195,29 | 27633,87 | 52161,42 | 49800 | 49800 | 49800 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03:Изготовление и установка стел  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.04:Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 34677,87 | 24777,87 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 34677,87 | 24777,87 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.05:Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.06Устройство контейнерных площадок | 2020 – 2024 | Итого | 8937,95 | 0 | 4437,95 | 1500 | 1500 | 1500 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 8937,95 | 0 | 4437,95 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.07Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.08:Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.09:Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.10: Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета  | 2020 – 2024 | Итого | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.11:Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.12:Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 8890,52 | 1200,00 | 7690,52 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 8890,52 | 1200,00 | 7690,52 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие 01.13:Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие 01.14: Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мероприятие 01.15:Благоустройство общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 6554,00 | 1656,00 | 4898,00 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 6554,00 | 1656,00 | 4898,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мероприятие 01.16: Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 137891,17 | 0 | 32891,17 | 35000 | 35000 | 35000 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 137891,17 | 0 | 32891,17 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Мероприятие 01.17:Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Мероприятие 01.20: Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 3095,77 | 0 | 3095,77 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 1718,38 | 0 | 1718,38 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1377,39 | 0 | 1377,39 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Мероприятие 01.25 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |  | Итого | 3580,11 | 0 | 3580,11 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 2713,72 | 0 | 2713,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 866,39 | 0 | 866,39 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2020 – 2024 | Итого | 267 860,82 | 23651,33 | 176 010,49 | 0 | 68199 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 141 650,96 | 18566,28 | 71 389,84 | 0 | 51694,84 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 55443,87 | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 70765,99 | 5085,05 | 49176,78 | 0 | 16504,16 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие F2.03: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 97526,6 | 0 | 97526,6 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 18481,29 | 0 | 18481,29 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 55443,87 | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 23601,44 | 0 | 23601,44 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие F2.04: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие F2.06:Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020 – 2024 | Итого | 84757,2 | 16558,2 | 0 | 0 | 68199 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| 2.4 | Средства бюджета Московской области | 64693,02 | 12998,18 | 0 | 0 | 51694,84 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 20064,18 | 3560,02 | 0 | 0 | 16504,16 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.08: Ремонт дворовых территорий | 2020 – 2024 | Итого | 22 106,89 | 7093,13 | 15 013,76 | 0 | 0 | 0 | Управление благо-устройства | Достижение цели мероприятия |
| 2.5 | Средства бюджета Московской области | 16 948,53 | 5568,1 | 11 380,43 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 5 158,36 | 1525,03 | 3 633,33 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие F2.10: Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020 – 2024 | Итого | 32359,01 | 0 | 32359,01 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Достижение цели мероприятия |
| 2.6 | Средства бюджета Московской области | 24528,12 | 0 | 24528,12 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 7830,89 | 0 | 7830,89 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие F2.15: Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020 – 2024 | Итого | 11111,12 | 0 | 11111,12 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 111,12 | 0 | 111,12 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие F2.19:Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие F2.20:Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) | 2020 – 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие F2.22:Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2020 – 2024 | Итого | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | Достижение цели мероприятия |
| Средства бюджета Московской области | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020 – 2024 | Итого | 501488,21 | 51285,2 | 232604,01 | 49800,00 | 117999,00 | 49800 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 146083,06 | 18566,28 | 75821,94 | 0 | 51694,84 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 55443,87 | 0 | 55443,87 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 299961,28 | 32718,92 | 101338,20 | 49800,00 | 66304,16 | 49800,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрациигородского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной подпрограммы 2

«Благоустройство территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов |
| Муниципальной заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 |

**1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы**

Муниципальная подпрограмма городского округа Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) «Благоустройство территорий» (далее муниципальная подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.06.2015 г №108-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Котельники Московской области», Уставом городского округа Котельники и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 года № 633-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

 Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

 В соответствие с подпрограммой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

 В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Создание условий для повышения качества жизни населения на территории городского округа Котельники Московской области является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Уличное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Развитие систем уличного освещения необходимо для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы уличного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

В соответствии с приложением №15 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В городском округе Котельники создано муниципальное бюджетное учреждение городского округа Котельники Московской области "СПЕЦТРАНС», которое действует на основании законодательства Российской Федерации - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», муниципальных правовых актов городского округа Котельники Московской области, создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законом Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления городского округа Котельники Московской области.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами городского округа Котельники Московской области и настоящим Уставом.

 Предметом деятельности Бюджетного учреждения является уборка территорий и содержание дорог городского округа Котельники Московской области.

Основные цели деятельности Бюджетного учреждения – удовлетворение нужд городского округа Котельники Московской области в содержании автомобильных дорог и проездов, осуществление деятельности по эксплуатации транспортных средств органов местного самоуправления, транспортное сопровождение исполнения органами местного самоуправления своих полномочий, оказание услуг по перевозкам пассажиров, содержанию общегородских и дворовых территорий городского округа Котельники Московской области, включая деятельность по сбору и транспортировке отходов. Оказание платных услуг населению физическим и юридическим лицам в соответствии с видами деятельности.

Виды деятельности:

Основные виды деятельности

1) содержание автомобильных дорог и проездов местного значения: отчистка проезжей части дорог и тротуаров от мусора, грязи, мойка покрытий; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации; устранение деформации и поврежденных дорожных знаков и стоек; ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий; механизированная расчистка автомобильных дорог от снега, погрузка и вывоз снега, борьба с зимней скользкостью; распределение противогололедных материалов.

2) содержание общегородских и дворовых территорий.

3)эксплуатация транспортных средств органов местного самоуправления.

4) организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления.

5) сбор и транспортировка твердых отходов в пределах определенной зоны, включая сбор бытовых отходов и отходов на предприятиях посредством урн для мусора, урн на колесах, контейнеров, бункеров и т.д., в т.ч. которые могут включать смешанные восстанавливаемые материалы.

6) оказание услуг по уборке улиц, мест стоянки транспортных средств.

7) предоставление транспортных средств в аренду;

8) оказание услуг по перевозкам пассажиров.

Дополнительные виды деятельности:

1) организация, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание легковых, грузовых автомобилей и другой спецтехники;

2) транспортно-экспедиционные услуги, грузовые перевозки;

3) организация, оборудование и эксплуатация автомобильных сервисных центров, ремонтных мастерских и диагностических постов;

4) организация технической помощи и эвакуации транспортных средств на улицах и дорогах;

5) хранение транспортных средств на специальных оборудованных площадках – стоянках;

6) разборка транспортных средств на запасные части;

7) предпродажная подготовка транспортных средств;

8) оказание платных услуг населению, физическим и юридическим лицам в соответствии с видами деятельности;

9) обслуживание сетей наружного освещения

Муниципальная подпрограмма определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

2. **Методика расчета значений показателей реализации муниципальной**

**подпрограммы**

1. «Количество организованных мероприятий по проведению общественных работ, субботников».

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения достигнутых значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2020-2024 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрациигородского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территорий»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприя-тий подпро-граммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01: Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 | Управление благо-устройства/ Управление жилищно-коммуналь-ной инфраструк-туры |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01: Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 46912,68 | 9363,68 | 9349 | 9400 | 9400 | 9400 | Управление благо-устройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 46912,68 | 9363,68 | 9349 | 9400 | 9400 | 9400 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 81954,86 | 18809,25 | 16645,61 | 15500 | 15500 | 15500 | Управление благо-устройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 81954,86 | 18809,25 | 16645,61 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03: Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 17 456,77 | 8456,77 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | Управление благо-устройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 17 456,77 | 8456,77 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 452227,32 | 84227,32 | 98000 | 90000 | 90000 | 90000 | Управление благо-устройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 452227,32 | 84227,32 | 98000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 01.05:Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благо-устройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020-2024 | Итого | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа  | 598 551,63 | 120857,02 | 123 994,61 | 117900 | 117900 | 117900 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной подпрограммы 3

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов |
| Муниципальной заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 2404,18 | 350,46 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 751,67 | 95,99 | 655,68 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2994,60 | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 6150,45 | 446,45 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 |

**1. Общая характеристика**

Жилищный фонд городского округа Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники) представлен 187 многоквартирными домами.

Администрация городского округа Котельники как собственник муниципальных жилых помещений несет, в соответствии со статьями 30, 65 Жилищного Кодекса РФ ответственность за содержание собственного имущества. Так же в соответствии со статьей 169 Жилищного Кодекса РФ у администрации городского округа Котельники имеется обязанность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в фонд капитального ремонта.

Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8 внесены изменения в государственную программу Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» в части добавления мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов. Одними из условий является софинансирование работ муниципальным образованием и планирование нормативного количества подъездов многоквартирных домов.

Городским округом Котельники планируется отремонтировать силами управляющих организаций (ТСЖ) в 2021 году 16 подъездов.

1. **Методика расчета показателей реализации Подпрограммы**

1. Количество отремонтированных подъездов в МКД, ед.: Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой.
2. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы, ед.: Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания

Жителей в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 5704,00 | 0 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 2053,72 | 0 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 655,68 | 0 | 655,68 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2994,60 | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01:Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 5704,00 | 0 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 2053,72 | 0 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 655,68 | 0 | 655,68 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2994,60 | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 446,45 | 446,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 350,46 | 350,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 95,99 | 95,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Всего | Финансирование мероприятия в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджетов городского округа Котельники |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета |
| Внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 02.03:Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 446,45 | 446,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 350,46 | 350,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 95,99 | 95,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020-2024 | Итого | 6150,45 | 446,45 | 5704,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2404,18 | 350,46 | 2053,72 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 751,67 | 95,99 | 655,68 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2994,60 | 0 | 2994,60 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной подпрограммы 5

«Обеспечивающая программа»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области А.А. Воронцов |
| Муниципальной заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая программа»  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме

«Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды»

«Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Юр. Лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | АО "Люберецкий горнообогательный комбинат" ("Люберецкий ГОК") | Московская обл., г. Котельники, ул. Карьерная, д.13 | Нежилое строение | Работы по озеленению | 2020-2024 |
| 2 | "Актио Рус" | Московская область, г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.4/2 | Объект торговли | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 3 | ФГКУ "Комбинат "Первомайский" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | 140054, Московская обл., г. Котельники, ул. Новая, д.19 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 4 | ООО "Империал ВИН" | 140054, Московская обл., г. Котельники, ул. Карьерная, д.10 | Объект торговли | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 5 | АО ПСФ "СТАЛЬКОН" | г. Москва, ул. Кожевничевская, д. 11/13 стр. 2 Факт: Моск. обл., г.Котельники, Дзержинское шоссе д.3 | Нежилое строение | Благ6оустройство территории | 2020-2024 |
| 6 | ООО "Унистром-Трейдинг" | Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 15/11 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 7 | ЗАО "СМУ-5" | Московская область, Котельники, Дзержинское ш.5/4 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 8 | ООО "Глиссада" | 140054, Московская обл., город Котельники, Ковровый микрорайон, 25 | Розничная торговля | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 9 | ОАО "ЛСК-Термостепс" | Московская область, город Котельники, 2-й Покровский проезд, стр. 5 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 10 | ООО "Стальконструкция-А" | обл. Московская, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 3 А | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 11 | ЗАО "АриэльГрупп" | Московская область, г. Котельники, шоссе Дзержинское, д.4 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 12 | ООО "АВТОЛЮКС" | обл. Московская, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 7/4 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 13 | ООО "ОПУС-ИНВЕСТ" (аренда ООО "Унистром-Трейдинг") | обл. Московская, г. Котельники, мкр. Силикат, строение 15/3 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 14 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, корп. 9. | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 15 | ООО "Д-Снаб" | г.Котельники, скр. Силикат, д.4, пом/ком 2/6 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 16 | ООО "Фаворит" | г. Котельники, мкр. Силикат, д. 41 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 17 | ООО "ЛЮБАР" | г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 4 | Нежилое строение | Благоустройство терр20итории | 2020-2024 |
| 18 | ООО "ВМ ПРО" | Московская обл, Раменский р-н, п.Раменской агрохимстанции (РАОС), д.5Г, пом.1 Котельники Дзержинское шоссе, д.5 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 19 | ООО "Фирма "ЦИН" | Московская область, г. Люберцы, ул. Волкоская, д.69АМосковская область, г. Котельники, мкр. Силикат, строение 9/1, уч-к 1 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 20 | ООО "Ариэль Пласткомплект" | г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 4 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 21 | ООО "АВТОГАРАНТ" | Московская область, г. Котельники, ш. Новорязанское, дом 6, уч-к 2 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 22 | ООО "ТРАК-БЕТОН" | Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 41 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 23 | ООО "Джурби ВотэТек" | г.Москва, Денисовский пер., д.23, стр.6, Московская обл., г Котельники, мкр. Силикат стр.43/26 | Оптовая торговля | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 24 | ООО "АВТО-СИТИ" | обл. Московская, г. Котельники, тер. Новорязанское Шоссе, д.6, лит.В, оф. 21 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 25 | ООО "РЕСУРС-АВТО" | обл. Московская, г. Котельники, тер. Новорязанское Шоссе, д.6, оф. 21 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 26 | ООО "АРТ-СЕРВИС" | Московская область, г.Котельники, Дзержинское ш., д.4/1 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 27 | СПК "ДРУЖБА" | Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, дом 33 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 28 | ООО "КОНТИНЕНТ" | 140053, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ, МИКРОРАЙОН СИЛИКАТ, 39 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 29 | ООО "ШАРИК ПЛЮС" | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОТЕЛЬНИКИ УЛИЦА КУЗЬМИНСКАЯ 17 10 | Объект торговли | Высадка кустарников | 2023 |
| 30 | ООО "Терминал Березовый" | обл. Московская, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 2 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 31 | АО "НС Банк" | Московская область, г.Котельники,3-й Покровский проезд,д.1,пом.9 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2022 |
| 32 | ООО "ПРОСТОР СФ" (аренда ООО "Технопарк ЗВТ", ООО "Содружество", ООО "Деловые линии") | Московская область, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 13 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 33 | ООО "НПСХК "Русские газоны" | 140055,Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский проезд, д.3 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 34 | ООО "Русские газоны Ландшафт" | 140055,Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский проезд, д.3 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 35 | ООО "Бугатти" | 140053,Московская обл., Котельники, Дзержинское шоссе, 11 | Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием | Высадка кустарников | 2023 |
| 36 | ООО "Европарт Рус" | Московская обл., Котельники, Дзержинское шоссе, 4/2 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 37 | ООО "Конно-спортивный клуб "Белая Лошадь" | г.Котельники, проезд Полевой, дом 21 стр. 1, офис 16 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 38 | ООО "ИНТЕРСВЕТ" | Московская область, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 11 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 39 | ООО "Риндсервис" | Московская область, г. Котельники, микрорайон Белая Дача, уч-ки 33,34 | Нежилое строение | Высадка цветов | 2020-2024 |
| 40 | ООО "ЦЕНТР-М" (бывш. "ТФ АЛЬЯНС") | Московская область, город Котельники, микрорайон Силикат, дом 36, офис 5 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 41 | ООО "КС-Щитпроект"(ИП Мокшин Н.Н.) | 140053,Московская область, город Котельники, микрорайон Силикат, строение 12, офис 3/б2 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 42 | АО "Авилон" | 109316,Москва, Волгоградский проспект, 41/1г.Котельники, Коммерческий проезд, 10 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2023 |
| 43 | ООО "Евро Пак" | 140053,Московская обл., г. Котельники, мкрн. Силикат, д.41 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 44 | ООО "Компания "Евро Пак" | 140053,Московская обл, г. Котельники, микрорайон Силикат стр. 4/3 этаж / пом. 1/2 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 45 | ООО "В В" | 140055,Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский проезд, д.3 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 46 | ООО "ВМ Ингредиентс" | 140053,Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 5140054, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.5 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 47 | ООО "ПТК Агропродмаш" | 140054,Московская обл., Котельники, Дзержинское шоссе, д.13, пом. 9 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 48 | ООО "Аора Линия" | 140055,Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.3А | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 49 | ООО "Синди-М" | 140053,Московская обл, г.Котельники, ш.Новорязанское, д.6,  | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2023 |
| 50 | ООО "Агроспецкомплект" | 140054,Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.13 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 51 | ООО "Эмилинк МСК" | 140054,Московская обл., г. Котельники, мкр. Ковровый, д.7 пом. 9 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 52 | ООО "Дрея" | 140053,Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.5, к.2 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 53 | ООО "Ремком" | 140054,Московская обл., г. Котельники, Дзержинское шоссе, д.3А, оф. 7 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 54 | АО "НТПЦ "Тале" | 140054,Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, 3а | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 55 | ООО "СДЭК-ЛОГИСТИК" | 140054,Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6,офис14 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 56 | ООО "ПИКАНТО" (кафе-пиццерия"Дон Панэ") | 140054,Московская обл., Котельники, Силикат микрорайон, 44 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2023 |
| 57 | ООО "Клиника на Кузьминской" | 140054,Московская обла., г.Котельники, ул.Кузьминская, д.15, пом.02 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 58 | ООО "Стоматология на Кузьминской" | 140054,Московская обла., г.Котельники, ул.Кузьминская д.15, пом.05 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 59 | ООО "Логистический Терминал" | обл. Московская, г. Котельники, проезд Яничкин, дом 3 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 60 | ООО "Стронс" | Московская область, г. Котельники, промзона ОАО ЛКСМиК, мкр. Силикат, д.41 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 61 | ООО "Деловые линии" | г.Котельники, Дзержинское шоссе, д.14 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 62 | ООО "Компания Промэлектронсервис" | 140054,Московская область, город Котельники, территория Новорязанское Шоссе, дом 6, офис 1-2 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 63 | ООО "КОВРОТЕКС-М" | 140054,Московская область, город Котельники, Ковровый микрорайон, дом 37 лит. к этаж 3, помещение 21 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2023 |
| 64 | ООО "Дельта-Склад-Сервис" (арендатор ООО "Альт") | Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, строение 10, пом.1.24Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 65 | ООО "АСПЕКТРУМ" | 140055,Московская область, город Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 23, квартира 99 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 66 | ООО "НТЦ "Сертифика" | 140055,Московская обл., г. Котельники, 2-ой Покровский проезд, д.4, кор.2, оф. 353 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 67 | ООО "Вектор " | 140053Московская обл г Котельники ул Асфальтовая, 21 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 68 | ООО "Стройсоюз" | Московская область,город Котельники, ул. Асфальтовая, дом 21 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 69 | ООО "ТД "ПРОМА" | 140054,Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 4 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 70 | ООО "РУСАЛКОИМПОРТ" | 140053,Московская область, город Котельники, проезд Яничкин, 3 | Объект торговли | Благоустройство территории | 2023 |
| 71 | ООО "Жилищно-Промышленное Строительство" ( ГК "Стройсоюз") | 40053,Московская обл., г.Котельники, ул.Асфальтовая, д.21 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 72 | ООО "РЕМОНТ ОКОН ПРО" | 140000Московская обла., г.Котельники, мкр.Южный, д.8 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |
| 73 | ООО "РУСТРАНС 24" | 140055,Московская обла., г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.4, корп.1, кв.139 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 74 | ООО "Комет" | Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 15, офис 1 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 75 | ООО "МАРИАМ" | обл. Московская, г. Котельники, проезд Покровский 2-й, дом 3 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 76 | ООО "РУСТИК" | 140054,Московская область, г. Котельники, ш. Дзержинское, строение 9 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 77 | ООО "Ритейл Технологии" | Котельники, Силикат микрорайон, с.4 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2023 |
| 78 | ООО "РУЛОГ"("HAVI") | Московская область, г.Котельники, уч.6/11 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 79 | ООО "СТРОЙСОЮЗ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | Московская область, г. Котельники, ул. Асфальтовая, д.21, лит.З, пом. 302 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории | 2020-2024 |
| 80 | АО "Центральная промышленная компания" | Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, напротив дома 16 | торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 81 | ООО "ЭкоТрансПроект" | Московская обл., г. Котельники, МКАД 14 км, уч-к 3, ряд с водозаборным узлом г.Дзержинский | Торговля оптовая | Высадка кустарников | 2020-2024 |
| 82 | ООО "ПромТехноИнжиринг" | Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, строение 8 В | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 83 | ООО "ВНИИ "Автогенмаш" | Московская область, г. Котельники, ш. Дзержинское, дом 1 | Нежилое строение | Высадка кустарников | 2023 |
| 84 | ООО "Трактир на Ковровом" | 140055, Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 4/1, офис 1 | Нежилое строение | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 85 | ООО "МЕД-АЛЬФА ПЛЮС" | 140055, Московская область, город Котельники, микрорайон Опытное Поле, 9 | Нежилое строение | Комплексное благоустройство территории и озеленение | 2020-2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды»

**Адресные перечни объектов благоустройства, реализуемых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**Адресный перечень дворовых территорий, городского округа Котельники Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** | **Год****реализации** |
| **1** | **3** | **4** |
| 1.1 | г.о. Котельники, 3-й Покровский пр., д.4 | 2020 г. |
| 1.2 | г.о. Котельники, ул. Кузьминская, д.19 | 2020 г. |
| 1.3 | г.о. Котельники, мкр. Силикат, д.10 | 2020 г. |
| 2.1 | г.о. Котельники, ул. мкр. Ковровый, дома 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 2021 г. |
| 2.2 | г.о. Котельники, ул. Новая, дом 11 | 2021 г. |
| 2.3 | г.о. Котельники, мкр. Силикат, д. 6,28 | 2021 г. |
| 2.4 | г.о. Котельники, мкр. Силикат, д. 1, 2, 11, 12, 13. | 2021 г. |
| 3.1 | г.о. Котельники, мкр. Южный, дом 8 | 2022 г. |
| 3.2 | г.о. Котельники, ул. Строителей, дом 4 | 2022 г. |

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Котельники Московской области, сформированный по результатам голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории** | **Год****реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | мкр. Белая Дача (Мемориал Журавли) | 2020 г. |
| 2 | г. Котельники, мкр. Силикат, «Пешеходная зона» | 2021г. |
| 3 | мкр. Ковровый, Туевая аллея | 2020 г. |
| 4 | мкр. Ковровый, сквер «Патриот» | 2023 г. |

**Адресный перечень парков культуры и отдыха, планируемых к созданию и благоустройству на территории городского округа Котельники Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес ПКиО** | **Год****реализации** | **Вид работ** |
| 1. | Мкр. Белая Дача, Кузьминский лесопарк | 2021 | Создание. Работы по благоустройству (1 этап) |

**Итоги рейтингового голосования по выбору функционального наполнения общественной территории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование общественной территории** | **Год реализации** | **Общее число жителей, принявших участие в голосовании** | **Предложения, набравшие наибольшее количество голосов** |
| 1 | Мкр. Ковровый, Сквер «Патриот» | 2023г. | 147 | -Лавочки и урны-Освещение территории-Пешеходные дорожки-Детская игровая и спортивная площадка-Фонтан-Обустройство клумб и цветников |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области | А.А. Воронцов |
| Начальник управления благоустройства | И.А. Жарков |