

**ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.10.2022 № 1149 – ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (приложение к настоящему постановлению).

2. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 666-ПГ.

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Котельники Московской области в области дорожно-транспортного комплекса, утвержденные постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 666-ПГ (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области от 31.12.2019 № 1029-ПГ, от 30.03.2020 № 211-ПГ, от 26.05.2020 № 359-ПГ, от 29.09.2020 № 729-ПГ, от 23.10.2020 № 830-ПГ, от 27.10.2020 № 844-ПГ,
от 31.03.2021 № 267-ПГ, от 29.09.2021 № 908-ПГ, от 18.11.2021 № 1134-ПГ,
от 27.12.2021 № 1359-ПГ, от 25.04.2022 № 409-ПГ, от 20.06.2022 № 608-ПГ,
от 24.08.2022 № 841-ПГ, от 09.09.2022 № 929-ПГ, от 27.09.2022 № 1004-ПГ).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципальному казенному учреждению «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

6. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления заместителя руководителя – начальника управления благоустройства муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» Жаркова И.А.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Полевщикова С.П.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа

Котельники Московской области

от 28.10.2022 № 1149 – ПГ

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Полевщиков С.П. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год  |
| Средства бюджета Московской области | 42019,00 | 9276,00 | 18812,00 | 13931,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 114069,00 | 26800,24 | 25100,19 | 23310,19 | 19429,19 | 19429,19 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 156088,00 | 36076,24 | 43912,19 | 37241,19 | 19429,19 | 19429,19 |

2) Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Котельники Московской области, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, безопасности дорожного движения.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы; перечень подпрограмм и краткое их описание; обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления; перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации; концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития муниципального образования Московской области.

3) Целевые показатели

муниципальной программы городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](file:///Z%3A%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%90%D0%94%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%5C%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%5C208%208%5C2022%20%D0%B3%D0%BE%5C22%D0%92%D0%A5-26561%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20.docx#P760) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы *(Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения)* |
| 1. | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами | Отраслевой показатель | Процент | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04 |
| 2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы *(Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)* |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | 1.05.02, 1.05.03, 2.04.09 |
| Цель муниципальной программы (*Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения)* |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | *Указать (при необходимости)* | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.05, 2.04.06 |

В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели региональных проектов, за исключением случаев, когда мероприятия, оказывающие влияние на достижение показателя, реализуются без финансирования и (или) мероприятия реализуется в рамках обеспечивающей подпрограммы;

показатели приоритетов социально-экономического развития, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) и деятельности органов исполнительной власти муниципальных образований Московской области;

показатели, содержащиеся в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти, касающиеся предоставления бюджету муниципального образования Московской области субсидий из федерального бюджета;

показатели, устанавливаемые центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области по итогам обращений Губернатора Московской области.

4) Значения показателей муниципальных программ должны рассчитываться:

на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти;

по методикам, утвержденным центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области.

Методики расчета значений показателей утверждаются распоряжением государственного заказчика государственной программы.

Корректировка наименований показателей муниципальной программы, которая повлияет на смысловое значение, не допускается в ходе реализации программы, за исключением изменений их наименований в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации, федеральных проектах, соглашениях, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, государственных программах.

Для подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности исполнительных органов муниципальных образований Московской области, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений Московской области, мероприятий, реализуемых непрерывно или на периодической основе (далее – Обеспечивающая подпрограмма), показатели муниципальной программы не предусматриваются, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5) В соответствии с п. 8 постановления Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» методики расчета значений показателей на период реализации государственной (муниципальной) программы утверждаются распоряжением государственного заказчика подпрограммы либо по его решению ответственным за выполнение мероприятия.

**6) Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Отдел дорожной инфраструктуры и общественного транспорта управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.02. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соблюдение расписания на маршрутах, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.04Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соблюдение расписания на маршрутах, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожной инфраструктуры и общественного транспорта управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство разноуровневых пешеходных переходов, шт.  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения). |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожной инфраструктуры и общественного транспорта управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог. м  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог.м  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 04.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 148 588,00 | 34 576,24 | 42 412,19 | 35 741,19 | 17 929,19 | 17 929,19 | Отдел дорожной инфраструктуры и общественного транспорта управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники» |
| Средства бюджета Московской области 2 | 42 019,00 | 9 276,00 | 18 812,00 | 13 931,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 106 569,00 | 25 300,24 | 23 600,19 | 21 810,19 | 17 929,19 | 17 929,19 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 04.01.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 88346 | 11727 | 23783 | 17612 | 17612 | 17612 |  |
| Средства бюджета Московской области 2 | 42 019,00 | 9 276,00 | 18 812,00 | 13 931,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 11 103,00 | 2 451,00 | 4 971,00 | 3 681,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, км/ м2  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 35 395,95 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 35 395,95 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 | 7 079,19 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/ м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, км/ м2  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 04.05.Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, км/ м2  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 04.06 Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мероприятие 04.07.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт.  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 04.08.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 6 420,05 | 3 620,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 6 420,05 | 3 620,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 04.09.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 51 150,00 | 11 650,00 | 10 350,00 | 9 850,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 51 150,00 | 11 650,00 | 10 350,00 | 9 850,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| 4.1 | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожной инфраструктуры и общественного транспорта управления благоустройства МКУ «Развитие Котельники» |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 01.01.Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие 01.02.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Мероприятие 01.03.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 01 | 01, 02 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Показатель рассчитывается по городским округам Московской области по формуле:**Ср = Рдв \* 100%**Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), |
| 2. | 1 | 02 | 01 | Строительство разноуровневых пешеходных переходов | шт | Определяется как сумма введенных в эксплуатацию объектов на конец года |
| 3. | 2 | 01 | 01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения *(при наличии объектов в программе)* | км / пог.м. | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 4. | 2 | 02 | 01, 02 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 6. | 2 | 02 | 03, 04 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год |
| 7. | 2 | 02 | 05 | Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | км/ м2 | Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта автомобильных дорог к сельским населенным пунктам местного значения на соответствующий год |
| 8. | 2 | 03 | 02 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | шт | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |