

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.10.2022 № 1153 – ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы   
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (приложение к настоящему постановлению).

2. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 670 – ПГ.

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Котельники Московской области в области строительства социальный объектов, утвержденные постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 20.09.2019 № 670 – ПГ (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области от 12.02.2020 № 81-ПГ, от 03.06.2020 № 380-ПГ, от 29.09.2020 № 733-ПГ, от 27.10.2020 № 843-ПГ, от 17.09.2021 № 841-ПГ, от 23.12.2021 № 1333-ПГ, от 26.04.2022 № 422-ПГ, от 30.05.2022 № 547-ПГ, от 17.07.2022 № 725-ПГ, от 22.09.2022 № 985-ПГ, от 26.10.2022 № 1124-ПГ).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года   
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципальному казенному учреждению «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Копыльченко И.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа Котельники Московской области

от 28.10.2022 № 1153-ПГ

**Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области  И.А. Копыльченко | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 7 683 109,48 | 1 702 384,72 | 3 577 814,16 | 1 935 212,03 | 467 698,57 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 415 239,36 | 100 430,22 | 188 340,01 | 101 853,27 | 24 615,86 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 306 637,64 | 2 011 103,74 | 3 766 154,17 | 2 037 065,30 | 492 314,43 | 0 |

**2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | | | | | | | | | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | | | | | | | | | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 | х |
|  | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | | | | | | | | | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2025 годы | Итого: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | | | | | | | | | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | | | | | | | | | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | | | | | | | | | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV | |
| 3 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | | | | | | | | | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | | | | | | | | | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | | | | | | | | | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | | | | | | | | | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | | | | | | | | | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | | | | | | | | | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV |
| 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие Р2. Содействие занятости | 2023 год | Итого: | 396 764,35 | 396 764,35 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 168 637,33 | 168 637,33 | | | | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 19 838,22 | 19 838,22 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 53. | Мероприятие Р2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 396 764,35 | 396 764,35 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 168 637,33 | 168 637,33 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 19 838,22 | 19 838,22 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | II | | III | | IV |
| 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 8 306 637,64 | 2 011 103,74 | | | | | | | | | 3 766 154,17 | 2 037 065,30 | 492 314,43 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 7 683 109,48 | 1 702 384,72 | | | | | | | | | 3 577 814,16 | 1 935 212,03 | 467 698,57 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 415 239,36 | 100 430,22 | | | | | | | | | 188 340,01 | 101 853,27 | 24 615,86 | 0 |

**2.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований**

**Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,**

**на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области**

**2.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/  завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Итого: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023 – 06.06.2025 | 01.09.2025 | 512 000,00 | 0 | Итого по объекту: | 503 010,82 | 24 825,52 | 196 380,00 | 281 805,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 477 914,05 | 23 638,02 | 186 561,00 | 267 715,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 25 096,77 | 1 187,50 | 9 819,00 | 14 090,27 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 989,18 | 174,48 | 3 620,00 | 5 194,70 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 200 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023 – 06.06.2025 | 01.09.2025 | 311 708,00 | 0 | Итого по объекту: | 305 872,51 | 17 517,29 | 190 285,22 | 98 070,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 290 612,50 | 16 676,54 | 180 769,46 | 93 166,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 15 260,01 | 840,75 | 9 515,76 | 4 903,50 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 5 835,49 | 160,71 | 3 744,78 | 1 930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 150 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023 – 06.06.2025 | 01.09.2025 | 233 000,00 | 0 | Итого по объекту: | 227 731,39 | 19 721,59 | 139 939,80 | 68 070,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 216 380,90 | 18 771,59 | 132 942,81 | 64 666,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 11 350,49 | 950,00 | 6 996,99 | 3 403,50 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 5 268,61 | 278,41 | 3 060,20 | 1 930,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 036 614,72 | 62 064,40 | 526 605,02 | 447 945,30 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 984 907,45 | 59 086,15 | 500 273,27 | 425 548,03 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 51 707,27 | 2 978,25 | 26 331,75 | 22 397,27 | 0 | 0 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 20 093,28 | 613,6 | 10 424,98 | 9 054,70 | 0 | 0 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| открываемых | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

**2.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 260 045,74 | Итого: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | 0 |
| 247 042,50 | Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 | 0 |
| 13 003,24 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 | 0 |
| 1.1 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, в мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2450 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2022 – 06.06.2025 | 01.09.2025 | 3 070 800,00 | 112 085,74 | Итого по объекту: | 2 907 324,26 | 789 120,00 | 1 329 084,26 | 789 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 480,50 | Средства бюджета Московской области | 2 761 928,00 | 749 664,00 | 1 262 600,00 | 749 664,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 605,24 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 145 396,26 | 39 456,00 | 66 484,26 | 39 456,00 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 51 114,74 | 10 880,00 | 29 354,74 | 10 880,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024 – 06.06.2026 | 01.09.2026 | 1 447 806,15 | 0 | Итого по объекту: | 1 425 195,77 | 0 | 132 881,34 | 800 000,00 | 492 314,43 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 1 353 935,09 | 0 | 126 236,52 | 760 000,00 | 467 698,57 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 71 260,68 | 0 | 6 644,82 | 40 000,00 | 24 615,86 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 22 610,38 | 0 | 1 463,66 | 12 880,00 | 8 266,72 | 0 | 0 |
| 1.3 | Школа на 2000 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, участок 6/11, корпус 29 (ПИР и строительство) | 2000 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022 – 06.06.2024 | 01.09.2024 | 2 725 769 | 147 960,00 | Итого по объекту: | 2 540 738,54 | 763 154,99 | 1 777 583,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 562,00 | Средства бюджета Московской области | 2 413 701,61 | 724 997,24 | 1 688 704,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 398,00 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 127 036,93 | 38 157,75 | 88 879,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 35 030,46 | 10 522,01 | 24 508,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 6 873 258,57 | 1 552 274,99 | 3 239 549,15 | 1 589 120,00 | 492 314,43 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 6 529 564,70 | 1 474 661,24 | 3 077 540,89 | 1 509 664,00 | 467 698,57 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 343 693,87 | 77 613,75 | 162 008,26 | 79 456,00 | 24 615,86 | 0 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 108 755,58 | 21 402,01 | 55 326,85 | 23 760,00 | 8 266,72 | 0 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| открываемых | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**2.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 79 035,00 | Итого: | 396 764,35 | 396 764,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 168 637,33 | 168 637,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 19 838,22 | 19838,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 | 350 мест | Строительство | 31.03.2022 – 20.11.2023 | 17.03.2024 | 485 163,00 | 79 035,00 | Итого по объекту: | 396 764,35 | 396 764,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 168 637,33 | 168 637,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 19 838,22 | 19 838,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 396 764,35 | 396 764,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 168 637,33 | 168 637,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 19 838,22 | 19 838,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8 398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |