**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.06.2023 № 621-ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1152-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1152-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области от 07.12.2022 № 1308-ПГ, от 17.01.2023 № 30-ПГ, от 03.02.2023 № 102-ПГ, от 21.02.2023 № 176-ПГ, от 22.03.2023 № 287-ПГ, от 20.04.2023 № 421-ПГ, от 16.05.2023 № 502-ПГ ), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» и раздел «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на Интернет-портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственного за исполнение настоящего постановления заместителя руководителя - начальника управления благоустройства муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» Жаркова И.А.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Полевщикова С.П.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение 1

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 23.06.2023 № 621-ПГ

Паспорт

муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области – Полевщиков С.П. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| 1. Подпрограмма I | «Комфортная городская среда» | | | | | |
| 2. Подпрограмма II | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | |
| 3. Подпрограмма III | «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма предусматривает обустройство дворовых и общественных территорий и детских игровых площадок. | | | | | |
| 2. Подпрограмма предусматривает улучшение комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды, предусматривает ремонт подъездов на территории городского округа согласно Губернаторской программе. | | | | | |
| 3. Подпрограмма предусматривает мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 92795,33 | 26223,09 | 1869,18 | 64703,06 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 735378,76 | 300070,74 | 217712,95 | 217595,07 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 828174,09 | 326293,83 | 219582,13 | 282298,13 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 23.06.2023 № 621-ПГ

Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Всего по Подпрограмме | Всего, в том числе: | 254643,66 | 197852,13 | 180568,13 | 0 | 0 | 633063,92 |
| Средства бюджета Московской области | 26223,09 | 1869,18 | 1423,06 | 0 | 0 | 29515,33 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 228420,57 | 195982,95 | 179145,07 | 0 | 0 | 603548,59 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 10594,46 | 10594,46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 8380,21 | 8380,21 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 2214,25 | 2214,25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 10594,46 | 10594,46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8380,21 | 8380,21 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 2214,25 | 2214,25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 619193,46 | 243145,2 | | | | | 196384,13 | 179664,13 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 18543,82 | 17127,82 | | | | | 708 | 708 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 600649,64 | 226017,38 | | | | | 195676,13 | 178956,13 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 16177,91 | 16177,91 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12796,71 | 12796,71 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 3381,2 | 3381,2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 4600,00 | 4600,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 3665,13 | 3665,13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2899,11 | 2899,11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 766,02 | 766,02 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Итого | 3976,39 | 1808,13 | | | | | 1084,13 | 1084,13 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2848 | 1432 | | | | | 708 | 708 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1128,39 | 376,13 | | | | | 376,13 | 376,13 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных административных комиссий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | |  |  |  |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенной коммунальной техники, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 120885,15 | 48405,15 | | | | | 36240 | 36240 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 120885,15 | 48405,15 | | | | | 36240 | 36240 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 75794,36 | 75794,36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 253858,85 | 83938,85 | | | | | 84960 | 84960 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 253858,85 | 83938,85 | | | | | 84960 | 84960 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м | 2023-2027 |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 58617,48 | 58617,48 |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 65452,03 | 22172,03 | | | | | 30000 | 13280 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 65452,03 | 22172,03 | | | | | 30000 | 13280 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 9 | 3 | | | | | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 72378 | 32378 | | | | | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 72378 | 32378 | | | | | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 73550,00 | 27850,00 | | | | | 22850,00 | 22850,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 73550,00 | 27850,00 | | | | | 22850,00 | 22850,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 3814,27 | 3814,27 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 3814,27 | 3814,27 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 685,73 | 685,73 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 685,73 | 685,73 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 4750 | 2250 | | | | | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 4750 | 2250 | | | | | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 3276 | 904 | | | | | 1468 | 904 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 2591,30 | 715,06 | | | | | 1161,18 | 715,06 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 684,70 | 188,94 | | | | | 306,82 | 188,94 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 3276 | 904 | | | | | 1468 | 904 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2591,30 | 715,06 | | | | | 1161,18 | 715,06 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 684,70 | 188,94 | | | | | 306,82 | 188,94 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 633063,92 | 254643,66 | | | | | 197852,13 | 180568,13 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 29515,33 | 26223,09 | | | | | 1869,18 | 1423,06 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 603548,59 | 228420,57 | | | | | 195982,95 | 179145,07 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |