ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2024   №   668 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1152-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и постановлением главы городского округа Котельники Московской области 
от 24.12.2021 № 1351-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1152-ПГ 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области 
от 07.12.2022 № 1308-ПГ, от 17.01.2023 № 30-ПГ, от 03.02.2023 № 102-ПГ, 
от 21.02.2023 № 176-ПГ, от 22.03.2023 № 287-ПГ, от 20.04.2023 № 421-ПГ, 
от 16.05.2023 № 502-ПГ, от 23.06.2023 № 621-ПГ, от 09.08.2023 № 795-ПГ, 
от 23.08.2023 № 844-ПГ, от 13.09.2023 № 932-ПГ, от 12.10.2023 № 1072-ПГ,
от 30.10.2023 № 1166-ПГ, от 09.11.2023 № 1196-ПГ, от 28.11.2023 № 1269-ПГ, 
от 18.12.2023 № 1370-ПГ, от 18.12.2023 № 1379-ПГ, от 30.01.2024 № 75-ПГ, 
от 19.02.2024 № 147-ПГ, от 29.02.2024 № 193-ПГ, от 01.04.2024 № 305-ПГ, 
от 05.04.2024 № 319-ПГ, от 02.05.2024 № 411-ПГ, от 23.05.2024 № 456-ПГ, 
от 02.07.2024 № 585-ПГ, от 12.07.2024 № 612-ПГ) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах 
на территории Московской области» и раздел «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на Интернет-портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственного за исполнение настоящего постановления заместителя руководителя - начальника управления благоустройства муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» Жаркова И.А.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Котельники Московской области Горячева С.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области                                                          С.А. Жигалкин

Приложение 1

к постановлению главы

городского округа Котельники

Московской области

от 01.08.2024 № 668 – ПГ

Паспорт

муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

- паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме:

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Котельники Московской области – Горячев С.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I | «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма III | «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма предусматривает обустройство дворовых и общественных территорий и детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма предусматривает улучшение комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды, предусматривает ремонт подъездов на территории городского округа согласно Губернаторской программе. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма предусматривает мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 633 244,69 | 25 368,82 | 132 829,86 | 473 572,01 | 1 474,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 1 299 191,51 | 279 705,90 | 275 946,67 | 310 387,14 | 433 151,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 932 436,20 | 305 074,72 | 408 776,53 | 783 959,15 | 434 625,80 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению главы

городского округа Котельники

Московской области

от 01.08.2024 № 668 – ПГ

Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Всего по Подпрограмме | Всего, в том числе: | 238 306,71 | 239 043,70 | 188 402,63 | 203 402,63 | 0,00 | 869 155,67 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 25 368,82 | 1 474,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 29 790,82 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 212 937,89 | 237 569,70 | 186 928,63 | 201 928,63 | 0,00 | 839 364,85 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 34646,03 | 10487,87 | 8037,34 |  |  |  |  | 8060,41 | 8060,41 | 0 | Управление Благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8295,9 | 8295,9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 26350,13 | 2191,97 | 8037,34 |  |  |  |  | 8060,41 | 8060,41 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 34646,03 | 10487,87 | 8037,34 |  |  |  |  | 8060,41 | 8060,41 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8295,9 | 8295,9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 26350,13 | 2191,97 | 8037,34 |  |  |  |  | 8060,41 | 8060,41 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 831834,6 | 227231,8 | 228918,36 |  |  |  |  | 180342,22 | 195342,22 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21494,92 | 17072,92 | 1474 |  |  |  |  | 1474 | 1474 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 810339,68 | 210158,88 | 227444,36 |  |  |  |  | 178868,22 | 193868,22 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 16177,91 | 16177,91 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12796,71 | 12796,71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 3381,20 | 3381,20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 782,90 | 11 782,90 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 17345,72 | 3595,72 | 0 |  |  |  |  | 6875 | 6875 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2844,21 | 2844,21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 14501,51 | 751,51 | 0 |  |  |  |  | 6875 | 6875 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Итого | 6283,66 | 1432 | 1617,22 |  |  |  |  | 1617,22 | 1617,22 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5854 | 1432 | 1474 |  |  |  |  | 1474 | 1474 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 429,66 | 0 | 143,22 |  |  |  |  | 143,22 | 143,22 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 193599,55 | 43745,35 | 43282,2 |  |  |  |  | 53286 | 53286 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 193599,55 | 43745,35 | 43282,2 |  |  |  |  | 53286 | 53286 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75794,36 |  | 75794,36 | 18948,59 | 18948,59 | 18948,59 | 18948,59 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 270636,75 | 76618,99 | 68589,76 |  |  |  |  | 62714 | 62714 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 270636,75 | 76618,99 | 68589,76 |  |  |  |  | 62714 | 62714 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | 2023-2027 |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 58617,48 |  | 58617,48 | 14654,37 | 14654,37 | 14654,37 | 14654,37 | х | х | х |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 20745,77 | 20745,77 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 20745,77 | 20745,77 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2054 год | 2026год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 71507,22 | 32790,22 | 23717 |  |  |  |  | 0 | 15000 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 71507,22 | 32790,22 | 23717 |  |  |  |  | 0 | 15000 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 89496,84 | 22995,84 | 21801 |  |  |  |  | 22350 | 22350 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 89496,84 | 22995,84 | 21801 |  |  |  |  | 22350 | 22350 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1778 |  | 1615 | 403 | 403 | 405 | 404 |  |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 11164,76 | 2994,27 | 8170,49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 11164,76 | 2994,27 | 8170,49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 298 |  | 298 | 0 | 119 | 238 | 298 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 2138,1 | 685,73 | 1452,37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2138,1 | 685,73 | 1452,37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 17551 | 5450 | 5101 |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 17551 | 5450 | 5101 |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.27. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов не включенных в ГП МО |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.28. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.19. | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2027 | Итого | 97028,28 | 0 | 37028,28 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 97028,28 | 0 | 37028,28 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.20. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 15159,04 | 0 | 15159,04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 15159,04 | 0 | 15159,04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 2675,04 | 587,04 | 2088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2675,04 | 587,04 | 2088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 2675,04 | 587,04 | 2088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2675,04 | 587,04 | 2088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 03.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  | Итого | 869155,67 | 238306,71 | 239043,7 |  |  |  |  | 188402,63 | 203402,63 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29790,82 | 25368,82 | 1474 |  |  |  |  | 1474 | 1474 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 839364,85 | 212937,89 | 237569,7 |  |  |  |  | 186928,63 | 201928,63 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |